| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 목표 : 실제 금융업에 활용 가능한 기술력, 데이터 활용 능력, LLM 조정 및 운영 역량을 입증하는 시스템 구축 - 상담 모드와 평가 모드 자동 전환 기능 - 사용자 투자성향 분석 및 맞춤형 조언 제공 - FSKU 평가지표 문항 대응 (객관식/주관식) - 개발환경 검토: 필요 모형 / 활용 모델(RAG 등) / 시각화와 자동화 모듈 - 활용 장비 및 도구 - 개발 언어 : python, 개발 도구 : VScode, pycharm, 팀 협업 도구 : git - 단계별 개발 목표 - 1주차: 환경 구축, 모델 선정, 베이스라인 구현 - 2주차: 학습 데이터 수집/정제, 파인튜닝 시작 - 3주차: 모델 최적화, 성능 개선 - 4주차: 최종 테스트, 제출 준비 - 모델 설계: RAG 활용, 다중 Prompt, instruction tuning, local embedding - 효율적인 전처리 및 모델 로딩 구조, fine-tuning, 텍스트 전·후처리 |

| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |

| 프로젝트 일지(2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 외부 데이터 수집 및 모델링 사전준비 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세부내역 | - 데이터 이해 - 금융보안에 특화된 실무 자료(법령, 시행령, 감독규정, 보안지침 등)를 LLM이 학습할 수 있는 형태로 정제해 입력 - 데이터 정제: 단순 입력 이상으로 파인튜닝 학습용 구조화 필요 - 한글 이해도 + 로컬 파인튜닝 가능 모델로, Instruct-tuning에 적합한 모델에 맞춤도 중요, 가이드라인 준수형 데이터 설계 - 데이터셋 확보 - AI Hub 금융 QA, KLUE NLI - 금융보안 관련 법령: 금융보안원, 법제처 등 - 학습용 데이터 수집 - FSKU 관련 데이터 FSKU 평가 문항 및 해설 데이터, 한국 금융투자협회 자격시험 기출문제, 금융 용어 사전 및 계산 공식 - 투자성향 분석용 데이터: 투자 성향 분류를 위한 고객 프로필 데이터 나이, 소득, 투자경험별 포트폴리오 사례 |  |  |  |  |  |
| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |

| 프로젝트 일지(3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 기술 스택 및 아키텍처 보완: 핵심 모델, 데이터셋 확보 및 환경 설정 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세부내역 | - 언어모델(LLM) 추천 (로컬 실행 + 한글 성능 + 금융 도메인 적합성) - KoAlpaca (LLaMA 7B 기반) 혹은 Beomi/KoGPT-6B-ryan - 외부 데이터셋 추천 (라이선스 적합 + 금융/보안 특화) - AI Hub - 금융 QA 데이터셋 - KLUE (Korean Language Understanding Evaluation) - NLI, QA 등 - 로컬 개발 환경 구성: - GPU (최소 24GB VRAM 이상 – RTX 3090, A6000, L40 등), CUDA 11.8 이상, PyTorch 2.x, transformers, peft, bitsandbytes, accelerate 등 설치 - 모델 다운로드: KoAlpaca 예시 (HF 경로: beomi/KoAlpaca-Polyglot-7B) - 기본 추론 파이프라인 구축(예시) - 입력 → 모델 추론 → 결과 출력 (자율적인 출력 포멧) → 필요시 후처리 (숫자 추출, 텍스트 정제) - Vector DB 선택: - Chroma, Pinecone, Qdrant 중 선정, 실시간 업데이트 파이프라인 구축 - 모델 앙상블 전략: - BERT + RoBERTa + GPT 앙상블 구성, 객관식 정답률 95% 목표 설정 |  |  |  |  |  |
| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |

| 프로젝트 일지(4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 프롬프트 엔지니어링 전략 상세화 : 모델 구현, 파인튜닝(LoRA 또는 QLoRA 기반) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세부내역 | - 예측 모델의 종류 탐색 및 선정 - 베이스라인 성능 측정, 대안 가능 모델 비교 및 최적 파라미터 선정 - 증강/파인튜닝 전략 추천 - Rule-Based 변형 + KoAlpaca 생성 혼합, 문서형 정리 → QA Pair로 전환, Rule-based 증강, KoAlpaca or KoGPT 기반 paraphrase 생성 고려 - 파인 튜닝 - Instruction-tuning 포맷 변환, PEFT + QLoRA 학습, QLoRA/LoRA 설정, 메모리 최적화 (4bit quantization) - 모드 전환 로직 구축 - 상담 모드 vs 평가 모드 자동 감지 알고리즘 - 사용자 레벨 감지 (초보자/전문가) - 필수 법적 면책 문구 자동 삽입 - 투자성향 분류 모델 구축 - 입력: 나이, 소득, 투자경험, 위험선호도 - 출력: 안정형/보통형/위험형 (확률값) - 특성 중요도 분석 및 해석 가능한 AI 구현 |  |  |  |  |  |
| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |

| 프로젝트 일지(5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 사용자 인터페이스(UI) 개발: 웹 서비스 구현 및 테스트 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세부내역 | - 기능 : - 모델 실행 및 상태 모니터링을 위한 인터페이스 구현 - 고객 대응 목적 화면 개선 - 모델별, 데이터별 단위 테스트 진행 - 웹 기반 UI 개발: 체크리스트 기반 해결책 표시 - UX 개선 요소: 피드백 시스템, 즐겨찾기 및 히스토리 저장 - 맞춤형 대시보드: 투자성향 분석 결과 시각화, 위험도 경고 시스템, 개인화된 포트폴리오 추천 화면 - 다국어 지원: 한국어/영어 전환 기능, 복잡한 금융 용어의 쉬운 설명 모드 - 테스트 및 검증 - 구체적 성능지표 성공률 평가 (예시) FSKU 객관식 정답률 95%, 주관식 답변 품질 전문가 평가 90점 이상, 응답 시간 3초 이내, Vector DB 검색 정확도 92% 이상 등 - 일반 사용자 대상 사용성 테스트 - 응답 시간, 서버 부하 측정 |  |  |  |  |  |
| 확인 | 담당 | 과 장 | 본부장 |

| 프로젝트 일지(6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 지능형 금융 상담 & FSKU 평가 통합 챗봇 시스템 개발 : 금융보안 실무에 적합한 LLM 기반 생성형 AI 모델 개발 병행 |  |  |
| 프로젝트 기간 | ‘25.08.04 ~ ’25.09.01 |  |  |
| 팀명 | 4조(CodeDoc) | 작업(완료) 예정일자 |  |
| 팀원 | 심재성, 정서희, 김영신, 박광수 |  |  |

| 작업내역 | 전체 개발 프로세스 마무리 |
| --- | --- |
| 세부내역 | - 협업 방식 - git 및 구글 드라이브를 통한 코드 및 보고서 버전 관리 - 본 프로젝트 기대 효과 극대화를 위한 지속 가능 시스템 보강 - 구축 시스템 안정화 - 예외 상황에 대비한 예외 처리 루틴 보강 - 예측 데이터 정리 및 통합 테스트 진행 - 자동 업데이트 파이프라인: 금융 공시 자료 자동 수집, 매일 정해진 시간 Vector DB 업데이트 변경된 내용만 선별적 업데이트로 효율성 향상 - 개인 스트레치 골 구성: - 특정 프레임워크에 특화되지 않은 일반화 가능성 대비 - 발표자료 준비: - 실제 데모, AI 방식간 비교, 향후 확장 가능성 제시 |